Извещение

о внесении изменений в конкурсную документацию

Дата публикации извещения о внесении изменений в конкурсную документацию: 04.04.2015 г.

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Белгородской области от 23.03.2015г. № 102-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 апреля 2014 года № 166-пп», а также в связи с сокращением лимитов государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на предоставление финансовой поддержки субъектам Российской Федерации для реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год, организатор конкурса настоящим извещает о внесении изменений в  конкурсную документацию на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Новый Оскол, ул. ДРП, д. № 3.

Конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 3  по ул. ДРП г. Новый Оскол читать  в следующей редакции.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения
договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по улице ДРП, д. № 3 г. Новый Оскол Белгородской области: ремонт внутридомовых инженерных систем; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений;  ремонт фасада; установка пандусов в подъездах.

1.2. Заказчиком является: администрация муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области.

1.3. Организатором конкурса является: отдел промышленности, строительства, ЖКХ, транспорта  связи администрации района;

1.4. Начальная  (максимальная)  цена  договора  подряда: 1 931 652,19 рублей, включая НДС.

1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является  «15» апреля 2015 года 17-00. Заявки подаются по адресу: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул.1 Мая д.2, администрация муниципального района «Новооскольский район», отдел промышленности, строительства, ЖКХ, транспорта и связи.

Дни работы: понедельник-пятница,  с 8.00-17.00,  перерыв 12.00-13.00.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено
в 10 часов  00	минут «23» апреля 2015 года по адресу: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул.1 Мая д.2, администрация муниципального района «Новооскольский район», (малый зал). На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте hhtp//www.oskoladmin.ru  не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения конкурса.

1.8. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.

1.9. В качестве обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить денежные средства в размере 96  582 рубля 61 копейка (5 процентов от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на счет получателя: Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской обалсти Банковские реквизиты ИНН 3123231839  КПП 312301001  БИК  041403633 ОГРН 1123100001595  р/счет № 40703810207000000042   Белгородское отделение № 8592.

Наименование платежа: денежные средства на отв.хранение по обеспечению заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту многоквартирного дома

1.10.	Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте hhtp//www.oskoladmin.ru    в  течение пяти календарных дней с даты вскрытия конвертов.

1.11.	Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме
согласно приложению к настоящей конкурсной документации в течение
пяти рабочих дней с даты опубликования  результатов конкурса.

1.12. Должностное  лицо  организатора  конкурса, ответственное за
контакты с участниками конкурса:   Бессарабова   Светлана  Викторовна,     тел.(847233)   4-47-54, e-mail: bessarabova@no.belregion.ru

2. Требования к участникам конкурса

Для участия  в конкурсе допускаются участники,  соответствующие следующим требованиям:

2.1.	Участником  конкурса  может  быть  любое  юридическое  лицо
независимо от организационно - правовой формы и формы собственности
или индивидуальный предприниматель.

- Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

- Участник конкурса в соответствии с требованиями части 2 статьи
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации имеет свидетельство,
выданное саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
в случае, если предметом Конкурса является выполнение таких видов работ.

- У участника конкурса отсутствует задолженность по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
отсутствует кредиторская задолженность за прошлый год в размере свыше
двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов участника конкурса
по данным бухгалтерской отчетности.

- Участник  не должен  находиться  в  процессе  ликвидации  или
в процедуре банкротства.

- Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков,
который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных
поставщиков    и    о    требованиях    к    технологическим,    программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года № 292.

2.7.	Участник   конкурса,    с    которым    заключен   договор,    несет
административную       и       гражданско-правовую       ответственность      за
предоставление   недостоверной   или   заведомо   ложной   информации   в
соответствии  с действующим законодательством  Российской  Федерации.
Заключенный с таким участником договор должен быть расторгнут и по
решению суда такой участник обязан возместить все издержки на проведение
конкурса, в случае необходимости проведения повторного конкурса.

2.8.	В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут
быть определены специальные квалификационные требования для допуска
участников к конкурсу.

2.9 Отсутствие в реестре недобросовестных подрядных организаций, осуществляющих работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

2.10 Одним из требований для подрядных организаций является наличие свидетельства о допуске на работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, выданного саморегулируемой организацией, расположенной на территории Белгородской области.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:

- Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно
приложению № 2 к настоящей конкурсной документации.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий  от имени участника, по форме согласно приложению № 3  к
настоящей конкурсной документации.

- Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если
обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией),  или его
копия.

- Документы,    подтверждающие    опыт   работы    специалистов
подрядчика   на   объектах-аналогах   и    соответствие    квалификационным
требованиям, или их копии.

- Организационно-штатное   расписание   организации   и   (или)
подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение
работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые
планируются   к   привлечению  для   выполнения   соответствующих   работ,
имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт
работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно
приложению № 4 к конкурсной документации с приложением документов,
подтверждающих   их   квалификацию   и   опыт   работы   (копия   диплома,
заверенная копия трудовой книжки).

- Нотариально заверенные копии учредительных документов со
всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним.

- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе.

- Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной

регистрации.

3.1.9.	Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за
шесть месяцев до объявления конкурса.

- Справка   из   налогового   органа   о   размере   задолженности
участника  по  обязательным   платежам   в  бюджеты  любого  уровня   или
государственные  внебюджетные  фонды  за последний  календарный  год,
полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки.

- Копия свидетельства о допуске к определенному виду или
видам   работ,   которые   оказывают   влияние   на   безопасность   объектов
капитального строительства (при проведении работ, указанных в Перечне,
утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2.	Указанные документы являются обязательными для представления.
Отсутствие   в   составе   конкурсной   заявки   какого-либо   документа   или
представление документов по формам, отличным от тех, что включены в
настоящую  конкурсную  документацию,  могут  являться  основанием  для
отказа в допуске к участию в конкурсе.

- Конкурсная   заявка   должна   быть   представлена   организатору
конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет
конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта -
один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом
внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно «Оригинал»
или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма
участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать
копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее
состав документов не требуется.

3.4.	Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты,
курьером   или   лично   по   адресу,   указанному   в   пункте   1.5   настоящей
конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием,
независимо  от  причины  опоздания  к  рассмотрению  не  принимаются  и
возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса
регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге
регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом.
Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер,
соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5.Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия
конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве
заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому
доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть
подписано  лицом,  подписавшим  ее,  и  скреплено  печатью  организации-
участника.   Отозванная   конкурсная   заявка   возвращается   организатором
конкурса участнику в нераспечатанном виде.

- Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия
конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение
вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и
должно   быть   оформлено   участником   как   самостоятельный   документ,
подписанный  лицом,   подписавшим   конкурсную  заявку,   и   скрепленный
печатью     организации-участника.     Документ,     представляющий     собой
изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как
внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись
«Изменение». Изменение имеет приоритет перед конкурсной заявкой.

4.	Обеспечение конкурсной заявки

- Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение
конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной
документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей конкурсной
документации.

- Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в
следующих случаях:

- участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия
конвертов;

- участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора
подряда.

4.3.	Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

победителю конкурса - в течение десяти календарных дней со дня подписания договора подряда;

участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоено второе место, - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

участнику конкурса, заявке на участие которого присвоено второе место, - в течение десяти календарных дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса.

5.	Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать

вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную
документацию не позднее чем за 5 календарных дней до даты вскрытия
конвертов,   о   чем   он  должен   известить  участников   путем   публикации
соответствующей    информации.    Организатор    конкурса    имеет    право
предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им
изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок,
но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия
конвертов.

5.3.	После   вскрытия   конвертов   полученные   конкурсные   заявки
проходят   процедуру   рассмотрения   конкурсной   комиссией   на   предмет
соответствия   требованиям   конкурсной   документации,   по   результатам
которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента
к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа
в допуске к участию в конкурсе являются:

-	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица,
не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

-	представление    участником    неполного    комплекта   документов,
установленных  пунктом  3.1   настоящей  конкурсной  документации,  либо
документов, оформленных ненадлежащим образом;

-	несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2
настоящей конкурсной документации;

-	превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной
в конкурсной документации;

-	представление   участником   в   конкурсной   заявке   недостоверных
сведений.

5.4.	Конкурсная     комиссия     при    условии     принятия     решения
большинством    голосов    членов    конкурсной     комиссии    и    внесения
соответствующей  записи  в  протокол  признает  заявку   соответствующей
требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к
участию  в  конкурсе,  если  заявка  содержит  отклонения  от  требований
конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик,
условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией,
либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае
несоответствия  между  цифровыми  и  буквенными  значениями  ценового
предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями.
Данное   правило   распространяется   на   все   случаи   указания   каких-либо
сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят
процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями оценки конкурсных заявок, указанными в пункте 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.	Для   определения  лучших  условий  для   исполнения  договора
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия
осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

- цена договора: максимальное количество баллов - 60;

- срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

- квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

6.2.	Оценка по критерию «квалификация участника» производится по
четырем подкритериям:

а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов
за последний год);

б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного
инженерного персонала);

в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев
при производстве работ за последние два года);

г)	участие    в    судебных   заседаниях    в    качестве    ответчика    по
арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам
подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

- Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

- Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в
следующей последовательности:

- Ранжирование заявок по критериям «Цена договора» и «Срок
выполнения работ»:  1-е место получает заявка с наилучшим показателем
критерия,   далее   места   по   порядку   выставляются   по   мере   снижения
показателей. При равенстве показателей места распределяются по сроку
подачи и дате регистрации заявки.

- Выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена
договора» и «Срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«Цена договора»

| № п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

| № п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения работ | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 20 |
|  |  |  | 3 | 20 |
|  |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация участника»

| № п/п | Критерий | Максимальное количество баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед.) | Количеств штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квапификаця | 20 * | Опыт работы (количество успешно завершенных <*> объектов-аналогов <**> за последний год) | 2 и более | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала <***>) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  |  | в остальных случаях | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |

<*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 (десяти) процентов от первоначально установленных договором подряда.

<**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом  конкурса,  в  объеме  не менее  50  (пятидесяти)  процентов от  начальной

(максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

- Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем
критериям.

- Ранжирование заявок по количеству полученных баллов:   1-е
место получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее
места по порядку выставляются по мере уменьшения количества баллов. При
равном    количестве    баллов    приоритет    получает    заявка,    получившая
наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника»,
затем  по  критерию  «Цена договора»  и,  в  случае  необходимости,  -  по
критерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший
заявку, которой в результате ранжирования присвоено 1 -е место, объявляется
победителем конкурса.

Приложение № 1

к конкурсной документации по

проведению  конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника_

3 .Участник

плательщиком

(является/не является, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия) налога на добавленную стоимость.

4.	Участник	свидетельство о допуске к работам,

(имеет/не имеет)

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

- Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана
полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

- Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность   не   приостановлена   в   порядке,   предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех
уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре
банкротства;

-	отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | руб. |  |
| 2. | Срок выполнения работ | календарные дни с даты начала работ |  |

8.  Информация  для  оценки  подкритериев  критерия  «Квалификация участника»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | чел. |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет |  |  |
|  | с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3. | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4. | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

9. Нами      внесено      денежное         обеспечение          заявки      в        размере ____________________________________________________ рублей

(дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет _________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы,    предусмотренные   подпунктами   3.1.4    -    3.1.12    пункта   3 конкурсной документации.

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

(ссылка на доверенность) М.П.

Приложение № 2

к конкурсной документации по

проведению конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Опись входящих в состав заявки документов

(наименование участника)

подтверждает,   что   для   участия   в   конкурсе   на   выполнение   работ   по
капитальному ремонту

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены  нижеперечисленные документы, содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.) М.П

Приложение № 3

к конкурсной документации по

проведению открытого конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Доверенность N

Место составления
Дата выдачи

Настоящей доверенностью

(наименование участника)
в лице

(должность руководителя участника, Ф.И.О.), действующего на основании

»

(устава, положения и т.п.) уполномочивает

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на

Подпись	удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.) М.П.

Приложение № 4

к конкурсной документации по

проведению открытого конкурса на

выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Сведения

о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее

специальное образование в строительной отрасли и опыт

работы на руководящих должностях не менее 5 лет

| № п/п | Ф.И.О. | Должность в организации | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в организации | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Итого:

количество специалистов с опытом работы более  10 лет и стажем

работы    в    организации   более   2   лет   	   человек,    количество

специалистов с опытом работы более 5 лет	человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

- Копия паспорта в количестве	шт.

- Копия диплома в количестве	шт.

- Копия трудовой книжки в количестве	шт.

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №5

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ

по капитальному ремонту

многоквартирного дома

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома

«____» __________ 20__ года

_______________________________________________________________________________________________________ в лице _______________________ __________________________________________________________________ действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Технический заказчик», и ___________________________________________

_______________________________ в лице_____________________________,

действующего на основании_________________________________________ (далее - Подрядчик), и Некоммерческая организация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области», в лице исполнительного директора Леонида Игоревича Белоковаленко, действующего на основании Устава (далее – Региональный оператор), именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок от «____» ________ 20__ г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Технический заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: ___________________________________________ в соответствии с планом реализации в 2015 году адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области                                от 16 декабря 2014 года №456-пп «Об утверждении плана реализации                               в 2015 году адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2014-2043 годы», протоколом общего собрания собственников от _______________________ г., с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет ________________ (____________) рублей, в том числе НДС _________ (______________) рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

1._______________________________________рублей, в том числе НД

(вид работ)

2._____________________________________рублей, в том числе НДС;

(вид работ)

3._____________________________________рублей, в том числе НДС;

(вид работ)

4.____________________________________ рублей, в том числе НДС;

(вид работ)

5.____________________________________ рублей, в том числе НДС;

(вид работ)

6._____________________________________рублей, в том числе НДС;

(вид работ)

7._____________________________________рублей, в том числе НДС.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 статьи 1 Договора стоимость работ является твердой, определяется на весь срок выполнения работ и не подлежит увеличению в течение всего срока действия Договора.

1.4. Срок выполнения работ составляет ______________________ дней.

1.5. Подрядчик берет на себя обязательство перед Техническим заказчиком и Региональным оператором на свой риск, своими силами и средствами, из своих материалов выполнить все работы, указанные                                  в пункте 1.2 статьи 1 Договора, в соответствии с условиями Договора, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Техническому заказчику и Региональному оператору.

1.6. В соответствии с заявкой на финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, представленной Техническим заказчиком, Региональный оператор берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 статьи 1 Договора,  в сроки и в порядке, определенным настоящим Договором.

1.7. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного на счете Регионального оператора.

#### Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору являются денежные средства в размере 30 процентов от начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении по выбору подрядной организации на сумму ______________ рублей, перечисленную на расчетный счет Регионального оператора _______________. Подрядчик обязан представить Региональному оператору обеспечение исполнения обязательств по Договору в 5-дневный срок до даты подписания Договора Сторонами.

2.2. Возврат суммы обеспечения исполнения обязательств Подрядчика осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в случае полного и своевременного исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.3. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору может являться банковская гарантия, представленная банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, в размере 30 процентов                        от начальной (максимальной) цены Договора. Подрядчик обязан представить Региональному оператору обеспечение в виде банковской гарантии                                   в 5-дневный срок до даты подписания Договора Сторонами. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 1 (один) месяц.

#### Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата выполненных работ производится Региональным оператором Подрядчику на основании настоящего Договора и заявки на финансирование работ в соответствии с Планом освоения денежных средств по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории _______________________________и фактической суммы сбора взносов на капитальный ремонт.

3.2. Оплата по Договору осуществляется поэтапно:

- авансовый платеж перечисляется Подрядчику в размере до 30 процентов от стоимости, указанной в пункте 1.2 статьи 1 Договора;

-расчеты по видам работ, предусмотренные в п. 1.2. статьи 1 Договора и окончательный расчет, производятся не позднее 15 рабочих дней после представления в адрес Регионального оператора Техническим заказчиком следующих документов:

- актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- заявки на финансирование видов работ;

- актов приемной комиссии по приемке выполненных работ;

-1протоколов общего собрания собственников помещений                                              в многоквартирном доме об утверждении акта приемной комиссии по приемке выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, представить представителям Технического заказчика и Регионального оператора по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа                                      в соответствии с его назначением.

#### Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ: «____» _______2015 года.

4.2. Срок окончания работ: «____» ____________ 2015 года согласно приложению  к настоящему Договору.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта приемной комиссии по приемке выполненных работ.

#### Статья 5. Технический заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Технический заказчик обязан:

5.1.1. Назначить своего представителя, который от имени Технического заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также обеспечить организацию контроля за качеством оборудования, материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ, соответствия их условиям Договора, проектной документации, требованиям технических регламентов.

5.1.2.Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и, по письменному сообщению Подрядчика о завершении работ на объекте, организовать приемку работ на объекте и при отсутствии претензий к объему, качеству работ и другим техническим характеристикам выполненных работ удостоверить факт приемки выполненных работ подписью уполномоченного лица в Акте приемки выполненных работ.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки                                           по форме КС-3.

#### 5.1.5. Контролировать целевое использование денежных средств.

#### 5.1.6. Вести учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ.

5.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и нормами действующего законодательства.

5.1.8. Контролировать ход, качество и сроки исполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода.

5.2. Технический заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

#### Статья 6. Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Технического заказчика и Подрядчика, фамилии, имени, отчества представителей Технического заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.2. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00 часов. По письменному согласованию с Техническим заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

6.1.3. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.4. Обеспечить содержание и уборку территории на объекте производства работ с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту строительного транспорта.

6.1.5. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.6. Нести ответственность перед Техническим заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.7. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов,                               с предоставлением их Техническому заказчику и (или) Региональному оператору.

6.1.8. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Технического заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.9. По первому требованию представителей Технического заказчика и Регионального оператора представлять всю необходимую информацию                            о ходе работ.

6.1.10.гОбеспечить представителям Технического заказчика                                  и Регионального оператора необходимые условия для исполнения ими своих обязанностей на объекте.

6.1.11. Завершить работы на объекте в установленные пунктом                         3.2 статьи 3 Договора сроки и передать Техническому заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.12.оОбеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Устранять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Технического заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Технический заказчик по согласованию с Региональным оператором вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.13. Обеспечить при необходимости и по требованию Регионального оператора беспрепятственный доступ на объект для осуществления контроля за ходом и качеством проведения работ.

6.1.14.оСоблюдать установленный законодательством порядок привлечения иностранных работников.

6.1.15. Качественно выполнить своими и привлеченными силами                       и средствами все работы в соответствии с техническим регламентом                               и утвержденной проектно-сметной документацией, включая специальные                            и пусконаладочные работы, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и совместно с Техническим заказчиком предъявить объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительно-технической документации приемочной комиссии в сроки, предусмотренные приложением к настоящему Договору.

6.1.16. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания                             и предписания Технического заказчика и (или) Регионального оператора,                             а также в срок, установленный ими, устранять обнаруженные отступления, отклонения и недостатки в выполненной работе.

6.1.17. Письменно известить Технического заказчика о завершении работ на объекте, подготовить акт приемки выполненных работ и сдать выполненные работы по акту с передачей Техническому заказчику  и Региональному оператору комплекта исполнительной документации, относящейся к выполненным работам.

6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и нормами действующего законодательства.

6.3. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами                            и настоящим Договором.

#### Статья 7. Региональный оператор

#### 7.1. При выполнении Договора Региональный оператор обязан:

#### 7.1.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Техническим заказчиком и Подрядчиком, не вмешиваясь в их деятельность.

#### 7.1.2. Осуществлять оплату работ Подрядчика в соответствии                               с порядком, предусмотренном статьей 2 настоящего Договора.

#### 7.1.3. Контролировать целевое использование денежных средств.

#### 7.1.4. Вести учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ.

#### 7.1.5. Запрашивать у Технического заказчика необходимую информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов в течение всего срока действия настоящего Договора.

#### 7.1.6. Для проверки соответствия качества выполненных работ Региональный оператор вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз.

#### 7.1.7. Участвовать в приемке выполненных работ.

7.2. Региональный оператор:

7.2.1. Имеет право в любое время и при необходимости без согласования с Техническим заказчиком и Подрядчиком самостоятельно или с привлечением независимых экспертов (организаций) беспрепятственно посещать объект для осуществления контроля за ходом и качеством проведения работ;

7.2.2. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами                              и настоящим Договором.

7.3. В случае, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Региональный оператор вправе назначить Техническому заказчику разумный срок в целях принятия мер                           по устранению недостатков, допущенных Подрядчиком, и при неисполнении в назначенный срок этого требования отказаться от Договора и поручить исправление работ другому лицу за счет средств, предназначенных Подрядчику на выполнение указанных работ, а также потребовать от нее возмещения убытков.

#### Статья 8. Выполнение работ

8.1. Технический заказчик назначает своего представителя, который представляет Технического заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком                                   и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Технического заказчика является:

____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название

организации, адрес, контактные телефоны)

8.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика                                                       во взаимоотношениях с Техническим заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия,

название организации, адрес, контактные телефоны)

8.3. Замена Региональным оператором представителя Технического заказчика или Подрядчика осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней                            с момента получения письменного уведомления об этом.

8.4. Представитель Технического заказчика выполняет следующие функции:

8.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, оборудования, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

8.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

8.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

8.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

8.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

8.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома                                       и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

8.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 8.4 статьи                        8 настоящего Договора, представитель Технического заказчика имеет право:

8.5.1.лПроводить совещания с Подрядчиком и участвовать                                       в совещаниях, проводимых Подрядчиком.

8.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

8.6. Представитель Технического заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

8.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Регионального оператора о действиях представителя Технического заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Технического заказчика соответствующие разъяснения.

8.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Технического заказчика в журнале производства работ.

8.9. Представитель Подрядчика и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Технического заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

8.10. Представитель Технического заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

8.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Технического заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

8.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Техническим заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ.

8.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Техническим заказчиком и Региональным оператором субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 (пятидесяти) процентов стоимости всех работ по Договору.

8.14. Подрядчик информирует Технического заказчика                                             и Регионального оператора за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ                          по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы или письменно разрешения Технического заказчика и Регионального оператора, внесенного                                    в журнал производства работ. Подрядчик обязан представить Техническому заказчику и Региональному оператору фотоматериалы скрытых работ.

8.15. Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы с Техническим заказчиком, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Технического заказчика, а затем восстановить ее.

8.16. В случае, если Техническим заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ по Договору обязан в согласованный срок переделать эти работы, обеспечив их надлежащее качество.

8.17. Присоединения временных коммуникаций на период выполнения работ к строительной площадке осуществляет Подрядчик.

8.18. Подрядчик обеспечивает охрану объекта до даты приемки законченных работ.

8.19. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Технического заказчика и Регионального оператора.

#### Статья 9. Сдача и приемка объектов в эксплуатацию

#### 9.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в редакции изменений                  № 1, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 6 мая                            1997 года № 17 - 16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

9.2. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить представителя Технического заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Технического заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Технический заказчик в течение 5 (пяти) дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном законодательством порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта                      в эксплуатацию.

9.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в соответствии                               с постановлением Правительства Белгородской области от 28 апреля 2014 года                  № 166-пп «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов».

9.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки                                       в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

9.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии                          с пунктом 9.4 статьи 9 настоящего Договора.

#### Статья 10. Гарантии качества по сданным работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

10.2. Гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

10.3. При обнаружении дефектов Технический заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения извещения,                                 а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

10.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Технический заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов (по необходимости), все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

10.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Технический заказчик или Региональный оператор вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

#### Статья 11. Ответственность сторон

11.1. Технический заказчик, Подрядчик и Региональный оператор несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

11.2. За нарушение условий Договора Подрядчик несет ответственность перед Региональным оператором в виде штрафа в размере                             0,3 процента стоимости, указанной в пункте 1.2 статьи 1 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

11.3. За заключение договора субподряда без согласования                               с Техническим заказчиком и Региональным оператором Подрядчик выплачивает Региональному оператору штраф в размере 1 (одного) процента стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Технический заказчик и (или) Региональный оператор вправе требовать расторжения договора субподряда.

11.4. Сумма штрафа подлежит уплате путем перечисления денежных средств Подрядчиком на расчетный счет Регионального оператора                                          № 40703810307000000256 в Белгородском отделении № 8592                                        ОАО «Сбербанк России» или удержания из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, с письменного согласия Подрядчика, а также может производиться путем удержания Региональным оператором из суммы, перечисленной в качестве обеспечения обязательств по Договору.

11.5. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (подпункты 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5. пункта 6.1 статьи 6 Договора) представитель Технического заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика                                 с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Техническим заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи -                               в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение                             2 (двух) дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Региональному оператору штраф в размере 0,5 процента стоимости, указанной в пункте                                 1.2 статьи 1 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

11.6. В случае, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Региональный оператор вправе назначить Техническому заказчику разумный срок в целях принятия мер по устранению недостатков, допущенных Подрядчиком, и при неисполнении в назначенный срок этого требования отказаться от Договора и поручить исправление работ другому лицу за счет средств, предназначенных Подрядчику на выполнение указанных работ, а также потребовать                                         от Подрядчика возмещения убытков.

11.7. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны                              от фактического исполнения обязательств по Договору.

11.8. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

11.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

#### Статья 12. Внесение изменений в техническую документацию

12.1. Технический заказчик и Подрядчик по согласованию                                       с Региональным оператором вправе вносить изменения в сметную документацию при условии, что стоимость работ по договору с учетом дополнительных работ не превысит в целом лимита предельной стоимости по муниципальному образованию.

#### Статья 13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

13.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 13.1 настоящей статьи, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

13.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

#### Статья 14. Порядок расторжения договора

14.1. Технический заказчик и Региональный оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

14.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1 статьи 4 настоящего Договора  даты начала работ.

14.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

14.2. При принятии Техническим заказчиком по согласованию с Региональным оператором либо по требованию Регионального оператора решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 14.1 статьи 14 настоящего Договора Технический заказчик направляет Подрядчику и Региональному оператору соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. При досрочном расторжении Договора о его исполнении Региональный оператор вправе потребовать возмещение фактически понесенного ущерба.

#### Статья 15. Разрешение споров

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

15.2.лПри возникновении между Техническим заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требующая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Техническим заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

15.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

#### Статья 16. Прочие условия

16.1.оВсе изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2.лВ случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Техническому заказчику,                                    1 экземпляр - Подрядчику, 1 экземпляр - Региональному оператору.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

#### Статья 17. Приложения к настоящему договору

17.1. Приложением к настоящему Договору, составляющим его неотъемлемую часть, является график производства работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: __________________________________________________________________.

#### Статья 18. Местонахождение и реквизиты сторон

18.1. Региональный оператор:_________________________________

Местонахождение: ____________________________________________

Реквизиты:___________________________________________________

18.2. Технический заказчик:___________________________________

Местонахождение: ____________________________________________

Реквизиты:___________________________________________________

18.3. Подрядчик:_____________________________________________

Местонахождение: ____________________________________________

Реквизиты:___________________________________________________

| Региональный оператор __________________/________ | Технический заказчик: __________________/________ |
| --- | --- |

Подрядчик:__________________/________